МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ПО ПРОЕКТУ

«FlutterBook - интерактивное руководство по компонентам Flutter»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН ПОД РУКОВОДСТВОМ

КОВАЛЁВОЙ АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
СТУДЕНТОМ ГРУППЫ 171-331

Кушнарёв Сергей Валерьевич

1. Аннотация	3

2. Партнеры	3

3. План работы	4

4. Участники	5

5. Индивидуальные планы участников	5

Кушнарёв Сергей 171-331	5

6. Формирование требований к проекту	6

6.1. Анализ предметной области	6

6.2. Анализ востребованности решения, формулировка проблемы	7

6.3. Анализ аналогов и технических решений	7

Вывод	8

6.4. Формулирование целей и задач по проекту	9

Цель проекта	9

Задачи проекта	9

6.5. Целевая аудитория проекта	9

7. Реализация проекта	10

7.1. Проектирование экранов	10

7.2. Разработка дизайна	10

7.3. Разработка приложения	12

8. Сопровождение проекта	15

8.1. Требования к клиентской части	15

8.1. Требования к программной части	15

# 1. Аннотация

Flutter - фреймворк от Google, который позволяет Вам на языке программирования Dart разрабатывать кроссплатформенные приложения для различных платформ: для Android и iOS, а также для Web(находится на стадии бета-тестирования). Фреймворк был выпущен разработчиками в 2016 году и с тех пор активно набирает популярность среди разработчиков, как профессиональных, так и начинающих свою деятельность в индустрии мобильной разработки.

Flutter обладает гибкой и обширной системой компонентов - виджетов, которые позволяют как создавать приложения на их основе, так и  писать собственные для реализации дизайна, который выходит за рамки стандартных виджетов. Однако, из документации и материалов от разработчиков, несмотря на их обширность, не всегда можно быть уверенным в цели использования виджета, как тот или иной виджет выглядит визуально, и что конкретно необходимо для его реализации.

В связи с этим появляется потребность в наличии приложения, которое предоставляло информацию о компонентах фреймворка, их целях, реализациях кода, а также интерактивных примерах.

# 2. Партнеры

При разработке проекта партнёры не привлекались.

# 3. План работы

| № | Название | Состав и описание | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор темы | Выбор темы. | 01.03.2020 |
| 2 | Анализ предметной области | Анализ аналогов, определение дополнительных требований к проекту. | 10.03.2020 |
| 3 | Разработка интерфейса | Создание дизайна экранов, проектирование отображения информации о виджетах. | 30.03.2020 |
| 4 | Написание кода | Реализация экранов и виджетов. | 1.06.2020 |
| 5 | Отладка | Исправление возможных ошибок. | 10.06.2020 |
| 6 | Тестирование, доработка | Проведение тестов, доработка. | 20.06.2020 |
| 7 | Подготовка к защите | Создание презентации, подготовка текста выступления и документов по проекту. | 1.07.2020 |

# 4. Участники

- Кушнарёв Сергей   171-331 - проектирование, разработка дизайна интерфейса, изучение и обработка информации о  виджетах, разработка приложения

# 5. Индивидуальные планы участников

## Кушнарёв Сергей 171-331

- Исследование предметной области - 4 часа

- Анализ аналогов - 2 часа

- Определение функциональных требований - 2 часа

- Проектирование интерфейса - 4 часа

- Разработка экранов - 6 часа

- Изучение, разработка и тестирование виджетов - 54 часа:

  - FlutterLogo - 2 часа

  - Placeholder - 2 часа

  - Row - 2 часа

  - Text - 2 часа

  - AnimatedOpacity - 2 часа

  - AnimatedSize - 2 часа

  - FadeTransition - 2 часа

  - RotationTransition - 2 часа

  - SlideTransition - 2 часа

  - Icon - 2 часа

  - CupertinoButton - 2 часа

  - CupertinoIndicator - 2 часа

  - CupertinoSlider - 2 часа

  - CupertinoSwitch - 2 часа

  - Checkbox - 2 часа

  - Chip - 2 часа

  - CircularProgressIndicator - 2 часа

  - FlatButton - 2 часа

  - IconButton - 2 часа

  - Image - 2 часа

  - LinearProgressIndicator - 2 часа

  - OutlineButton - 2 часа

  - Radio - 2 часа

  - RaisedButton - 2 часа

  - Slider - 2 часа

  - Switch - 2 часа

  - Tooltip - 2 часа

Итог 72 часа

# 6. Формирование требований к проекту

## 6.1. Анализ предметной области

В зависимости от задач, бизнесу может потребоваться разработка мобильного приложения. Но всегда бизнес может позволить себе два мобильных приложения, разработанных непосредственно на Android и iOS. Ограничениями могут выступать бюджет и время на разработку. В этом случае, разработчики обращаются к кроссплатформенным фреймворкам, т.к. написанное на них приложение имеет единую кодовую базу, позволяя запустить его на обеих платформах, пусть и с некоторыми ограничениями в функционале и производительности. Фреймворк Flutter, разработанный компанией Google, в свою очередь исправляет недостатки производительности, т.к. отрисовывает графику при помощи графического движка Vulkan, а также ограничения функционала, благодаря плагинам, при помощи которых вызывается платформозависимый код Android и iOS.

## 6.2. Анализ востребованности решения, формулировка проблемы

Так как кроссплатформенные фреймворки, и в частности Flutter, являются хорошим выбором при необходимости быстрой и недорогой разработки, а также при необходимости приложения для обеих платформ с единой кодовой базой, они могут стать отличным дополнением в инструментарии разработчика. И, помимо документации, будет полезно иметь приложение, которое вместе с информацией о компонентах фреймворка предоставляет интерактивный пример, чтобы пользователь сразу мог опробовать функционал компонента до внедрения в свое приложение.

## 6.3. Анализ аналогов и технических решений

Для более точного формирования требований к проекту и реализуемому функционалу, а также для проверки необходимости реализации данного решения были рассмотрены приложения, имеющие схожий или аналогичный функционал.

| Критерии | Flutter Gallery | Flutter learning | Flutter Widget Guide | Разрабатываемый проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие описания виджета | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Для каждого виджета имеется информативная выжимка из документации |
| Наличие описания цели виджета | Отсутствует | Отсутствует | Для каждого виджета описана цель и его использование | Для каждого виджета описана цель и его использование |
| Интерактивный пример | Приложение имеет код реализации виджетов | Приложение имеет интерактивный пример для виджетов | Приложение имеет интерактивный пример для виджетов | Приложение имеет код реализации виджетов |
| Код реализации | Приложение имеет код реализации виджетов | Приложение имеет код реализации виджетов | Приложение имеет код реализации виджетов | Приложение имеет код реализации виджетов |
| Сортировка виджетов по категориям | Каждый виджет рассортирован в соответствующую документации категорию | Отсутствует | Отсутствует | Каждый виджет рассортирован в соответствующую документации категорию |

### Вывод

Разрабатываемый проект берёт в качестве примера функционал существующих приложений, которые дорабатываются и улучшаются, а также дополняются новым, которые улучшат изучение виджетов и понимание их назначения и реализации, что является первостепенной важностью для проекта.

## 6.4. Формулирование целей и задач по проекту

### Цель проекта

Целью проекта является разработка мобильного приложения для изучения компонентов фреймворка Flutter. Конечным результатом является приложение, призванное помочь разработчикам в изучении фреймворка.

### Задачи проекта

- Проектирование экранов приложения

- Разработка дизайна

- Разработка экранов

- Изучение документации о виджетах

- Обработка информации о виджетах

- Разработка виджетов

- Тестирование

- Оформление технической документации.

- Разработка текста презентации проекта.

## 6.5. Целевая аудитория проекта

Целевой аудиторией проекта являются разработчики, возраст и география которых не имеет значения, знакомые с языком программирования Dart и желающие изучить Flutter для разработки кроссплатформенных приложений. От приложения ожидают возможность изучить и понять предназначение необходимого им виджета, а также протестировать поведение и функционал при помощи интерактивного примера.

# 7. Реализация проекта

## 7.1. Проектирование экранов

При разработке экранов приложения основной упор был сделан на сортировку виджетов  по категориям, указанным на сайте документации, чтобы пользователю не приходилось искать необходимый компонент в большом едином списке. Экран конкретного виджета проектировался таким образом, чтобы текст и пример были скомпонованы в смысловые блоки, и информация не вываливалась на пользователя разом, и он мог последовательно изучать компонент

## 7.2. Разработка дизайна

При проектировании дизайна делался упор на основные цвета Flutter и тёмную тему, которая потребляет меньше энергии у телефона и легче воспринимается глазами человека при тёмном освещении.

Рис 1. Главный экран, категории виджетов.

Рис 2. Экран конкретной категории.

Рис 3. Экран компонента со свёрнутыми блоками.

Рис 4. Экран компонента с развёрнутым блоком примера кода.

## 7.3. Разработка приложения

Приложение было разработано полностью с помощью фреймворка Flutter и языка программирования Dart. Flutter позволяет с лёгкостью разрабатывать приложения с адаптивностью под разные экраны и переиспользовать написанный код, что позволяет сконцентрироваться на разработке виджетов и обработке информации о них, что является первостепенной важностью для проекта. Посмотреть исходный код приложения можно по ссылке на Github.

Рис 5. Разработанный главный экран, категории виджетов.

Рис 6. Разработанный экран категории.

Рис 7. Разработанный экран компонента со свёрнутыми блоками.

Рис 8, 9, 10. Разработанный экран компонента со развёрнутыми блоками.

# 8. Сопровождение проекта

## 8.1. Требования к клиентской части

Чтобы приложение корректно работало на мобильных устройствах, версия операционной системы должна быть не ниже 4.1(JellyBean) для Android и 8.0 для iOS.

## 8.1. Требования к программной части

При доработке проекта, версия фреймворка Flutter должна быть не ниже 1.16, и версия Dart не ниже 2.7.0